项目研制报告

| 项目名称： | 网络流量加密方法识别与分类技术研究 |
| --- | --- |
| 学生信息： | [班号-学号-姓名] |
| 学生信息： | [班号-学号-姓名] |
| 课程名称： | 信息系统安全与对抗技术 |
| 任课教师： | 罗森林 |
| 所属专业： | 信息对抗技术 |
| 所属学院： | 信息与电子学院 |

目 录

1	文档介绍	3

1.1	0.1 文档目的	3

1.2	0.2 读者对象	3

1.3	0.3 参考文献	3

1.4	0.4 术语与缩写解释	3

2	项目介绍	4

2.1	1.1 项目定义	4

2.2	1.2 项目开发背景	4

3	实际开发结果	4

3.1	2．1产品	4

3.2	2．2主要功能和性能	4

3.3	2．3基本流程	5

3.4	2．4进度	5

3.5	2．5费用	5

4	开发工作评价	5

4.1	3．1对生产效率的评价	5

4.2	3．2对产品质量的评价	5

4.3	3．3对技术方法的评价	5

4.4	3．4出错原因的分析	6

5	经验与教训	6

6	课程评价与建议	6

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档用于总结“网络流量加密方法识别与分类技术研究”课程项目的实际研制过程和最终开发结果。报告围绕项目从研究目标调整、数据集重构、模型训练、软件系统封装到测试验收准备的完整过程展开，说明已经形成的软件产品、主要功能、性能指标、进度执行情况、资源消耗情况以及开发过程中的经验教训。

本文档重点回答三个问题：第一，项目最终研制出了什么产品；第二，产品是否达到课程项目设定的功能和性能目标；第三，项目组在数据、算法、工程实现和文档管理方面形成了哪些可复查的成果。文档既是课程验收材料，也是后续复现实验、答辩展示和维护改进的依据。

1.2 读者对象

本文档的预期读者包括课程任课教师、项目验收和答辩评审人员、项目组成员，以及后续需要复现本项目实验或继续维护本系统的使用者。对于评审人员，本文档提供总体成果、指标表现和开发评价；对于项目组成员，本文档提供系统组成、运行流程、问题分析和后续维护线索；对于复现实验人员，本文档提供关键文件位置、模型产物、输入输出关系和主要复现命令的说明。

1.3 参考文献

1. 《信息系统安全与对抗技术》课程项目报告模板：401-项目研制报告、301-详细设计报告、302-中期报告等模板文件。

2. 项目仓库文档：docs/reports/中期报告-网络流量加密方法识别与分类技术研究.md、docs/reports/详细设计报告-网络流量加密方法识别与分类技术研究.md、docs/reports/当前进度-加密方法论文对比实验-2026-06-03.md。

3. 项目源码说明：src/encryption_method/README.md、software_system/README.md、software_system/PORTABLE_DEPLOYMENT.md。

4. 实验输出文件：outputs/encryption_method/full_enhanced_fusion_v1/metrics.json、outputs/encryption_method/broad_fallback_v1/metrics.json、outputs/encryption_method/paper_methods_5class_v1/comparison_with_enhanced_current.md。

5. 参考综述资料：docs/references/Machine_Learning-Powered_Encrypted_Network_Traffic_Analysis_A_Comprehensive_Survey.pdf。

6. 公开方法对比思路参考：Deep Packet、ET-BERT、TFE-GNN、TrafficFormer 等加密流量分析方法的任务形式和输入粒度。

1.4 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 加密方法识别 | 在不解密网络载荷的前提下，根据流级统计、传输层信息和可见序列特征识别流量采用的可见加密协议、隧道机制或匿名通信方式。 |
| NON_ENCRYPTED | 非加密或未体现可见加密机制的对照类流量。 |
| TLS_FAMILY | TLS、SSL、DTLS 等主流加密传输协议族的归并类别。 |
| PCAP | 网络抓包文件格式，保存原始数据包或其字段信息，是本项目部分数据构建和对比实验的输入来源。 |
| tshark | Wireshark 的命令行抓包与解析工具，本项目用于离线解析 PCAP/PCAPNG，也用于软件系统实时抓包。 |
| flow | 按传输协议和通信端点聚合得到的双向网络流，是本项目主要分类粒度。 |
| full_enhanced_fusion_xgboost | 当前全量 9 类主模型，融合 21 个流级统计特征、传输层 one-hot 特征和序列统计特征。 |
| broad_fallback_xgboost | 输入数值特征不完整时使用的兜底模型，用于提高软件系统对缺失输入的适应性。 |

2 项目介绍

2.1 项目定义

本项目研制的是一个面向离线分析和本地演示场景的“网络流量加密方法识别与分类”软件系统。系统不尝试恢复明文内容，也不把网页浏览、聊天、文件传输等业务类型作为最终输出，而是根据网络流的统计特征、传输层上下文以及由抓包数据抽取的轻量序列特征，判断该流量属于 NON_ENCRYPTED、TLS_FAMILY、SSH、QUIC、VPN、TOR、I2P、FREENET、ZERONET 九类中的哪一类。

从研制结果看，项目已经形成一套完整的工程化产品：前端页面用于提交样本、查看模型信息和展示实时预测结果；后端服务负责模型加载、输入校验、特征变换、主模型和 fallback 模型自动路由；命令行工具支持批量预测；实时抓包模块通过 tshark 按五元组聚合网络流并调用模型推理；训练脚本和实验输出目录保留了模型构建、指标评估和结果复查所需的材料。

本项目的技术边界需要特别说明：系统识别的是可见协议族、隧道机制和匿名通信机制，不是直接识别底层密码套件或具体算法实现。例如，系统可以输出 TLS_FAMILY、QUIC 或 TOR，但不把 AES-GCM、ChaCha20-Poly1305 等密码算法作为最终类别。这一边界符合当前公开数据和课程项目周期内的工程可行性。

2.2 项目开发背景

本项目最初从加密流量业务类型分类切入，前期积累了流量特征提取、机器学习建模和论文方法复现经验。随着课程推进，项目研究目标根据导师要求调整为“识别流量采用何种加密方法或匿名通信机制”。这一调整使原有业务分类标签不再适合作为主任务，项目组必须重新梳理数据来源、标签空间、训练脚本和输出指标。

待开发软件系统的名称可概括为“加密方法识别与分类软件系统”。任务提出者为课程教学要求和项目研究目标调整需求，开发者为项目组两名学生成员，用户包括项目组成员、课程任课教师、验收评审人员以及后续复现实验人员。系统同其他外部系统没有强耦合关系，主要依赖本地文件系统中的数据集、模型产物和 tshark 工具；在演示层面，系统通过 HTTP API 和静态前端页面提供交互能力。

开发本项目的直接原因有三点。第一，传统业务分类不能准确回答“采用何种加密机制”的安全分析问题；第二，多源公开数据在标签、字段和格式上差异较大，需要统一数据构建程序支撑可复查实验；第三，课程验收不仅要求模型结果，还要求能够展示、调用和解释的完整软件系统。因此，项目最终同时完成了研究主线重构、模型训练优化和前后端软件封装。

3 实际开发结果

3.1 产品

项目最终制成的产品由训练研究产物和可运行软件系统两部分组成。训练研究产物包括统一数据集构建脚本、多个模型训练脚本、实验指标文件和模型文件；可运行软件系统包括 FastAPI 后端、静态前端、管理页面、实时抓包模块、命令行预测入口和便携部署脚本。按当前仓库统计，src/encryption_method 与 software_system 两个核心目录共包含 37 个主要文件，约 287.7 KB，源代码和说明文本约 6,988 行。

| 产品组成 | 主要文件或目录 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一数据集构建程序 | src/encryption_method/build_unified_dataset.py | 37.2 KB | 读取多源 CSV 和 PCAP/PCAPNG，输出统一训练数据和元数据。 |
| 主模型训练程序 | src/encryption_method/train_full_enhanced_fusion.py | 14.5 KB | 训练全量 9 类加强融合 XGBoost 主模型。 |
| fallback 训练程序 | src/encryption_method/train_broad_fallback_model.py | 13.0 KB | 训练输入不完整时使用的鲁棒兜底模型。 |
| 论文方法对比程序 | src/encryption_method/benchmark_paper_methods.py、build_paper_benchmark_dataset.py | 40.9 KB | 构建 5 类 PCAP 子表并运行 Deep Packet、ET-BERT、TFE-GNN 风格对比。 |
| 后端 API 系统 | software_system/backend/app/ | 53.2 KB | 提供健康检查、模型信息、JSON/CSV 预测、实时抓包和管理接口。 |
| 前端页面 | software_system/frontend/ | 42.2 KB | 提供预测页面、管理页面、样式和浏览器交互逻辑。 |
| 命令行与部署脚本 | software_system/backend/cli.py、start_backend.ps1、setup_portable_env.ps1 | 7.7 KB | 支持批量预测、一键启动和便携依赖环境配置。 |

程序系统当前形成了三个主要版本。早期版本为业务类型分类实验，相关代码和文档已经归档到 legacy_business_traffic_classification/；中期版本为层级式深度学习模型，核心产物为 hybrid_unified_v4_tempered_all_data；当前正式研制版本为融合特征 XGBoost 主模型、fallback 模型和前后端软件系统。

| 版本 | 主要内容 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0 业务分类原型 | 加密流量业务类型分类、C-LSTM 与 TrafficFormer 复现 | 已归档 | 作为技术储备保留，不再作为当前主任务结论。 |
| v1 层级深度学习主线 | 二分类预训练、多分类微调、层级推理 | 已完成阶段成果 | 支撑中期报告和详细设计报告。 |
| v2 加强融合与软件系统 | full_enhanced_fusion_xgboost、fallback 路由、FastAPI 前后端和实时抓包 | 当前交付版本 | 作为项目研制报告的主要产品。 |

模型和数据产物不使用传统关系数据库，而是采用 CSV、JSON、NPZ 和模型二进制文件构成可复查的数据仓库。主模型目录 outputs/encryption_method/full_enhanced_fusion_v1/ 包含 model.joblib、model.json、metrics.json、feature_metadata.json、分类报告、混淆矩阵和预测结果；fallback 模型目录 outputs/encryption_method/broad_fallback_v1/ 包含对应的模型、元数据和多场景评估指标。其中主模型 model.joblib 约 8.5 MB，fallback 模型 model.joblib 约 4.9 MB。

3.2 主要功能和性能

系统实际具备的功能可以分为数据构建、模型训练、离线预测、在线服务、实时抓包和管理展示六类。与前期开发计划相比，项目不仅完成了加密方法识别的模型训练目标，还额外完成了前后端展示、fallback 自动路由和实时抓包演示能力，整体功能范围超过早期只训练模型的目标。

| 功能项 | 实际实现 | 达成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多源数据统一 | 支持结构化 CSV、流特征文件、Tor/NonTor 原始抓包的统一构建 | 达到 | 输出 multiclass_finetune.csv、metadata.json 等标准文件。 |
| 9 类加密方法识别 | 输出 NON_ENCRYPTED、TLS_FAMILY、SSH、QUIC、VPN、TOR、I2P、FREENET、ZERONET | 达到 | 当前主模型为 full_enhanced_fusion_xgboost。 |
| 缺失输入兜底 | 21 个数值特征不完整时自动使用 fallback 模型 | 超出 | 返回 model_used、input_profile 和缺失字段列表。 |
| HTTP API | 提供 /api/health、/api/model/info、/api/predict、/api/predict/csv 等接口 | 达到 | 后端基于 FastAPI。 |
| 前端预测页面 | 支持样本输入、CSV/JSON 调用和结果展示 | 达到 | 位于 software_system/frontend/index.html。 |
| 管理页面 | 展示服务状态、模型路径、路由信息、实时抓包状态和快速测试 | 超出 | 位于 /admin。 |
| 实时抓包预测 | 调用 tshark 读取网卡包字段，聚合为流后调用模型预测 | 超出 | 依赖本机 Wireshark/Npcap 环境。 |
| 命令行批量预测 | 支持 CSV 输入和 JSON 单条输入 | 达到 | 入口为 python -m software_system.backend.cli。 |

当前主模型在全量 9 类测试集上的性能如下。测试集包含 47,494 条样本，训练时排除了 source_name，以降低数据来源泄漏风险。

| 模型 | Accuracy | Macro-F1 | Weighted-F1 | Macro Recall | 特征数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| full_enhanced_fusion_xgboost | 0.993978 | 0.892797 | 0.994046 | 0.909893 | 41 |

与全量表格 XGBoost 基线相比，当前主模型主要提升了弱类更敏感的 Macro-F1 指标。

| 方法 | Accuracy | Macro-F1 | Weighted-F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| XGBoost tabular baseline | 0.993136 | 0.828463 | 0.992758 |
| Full enhanced fusion XGBoost | 0.993978 | 0.892797 | 0.994046 |
| 指标提升 | +0.000842 | +0.064334 | +0.001288 |

fallback 模型用于输入不完整时的兜底推理，不替代完整输入下的主模型。其在不同输入场景下的表现如下。

| 输入场景 | Accuracy | Macro-F1 | Weighted-F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 21 维数值特征 | 0.990504 | 0.850941 | 0.990654 |
| 随机缺失部分数值特征 | 0.961342 | 0.705741 | 0.962178 |
| 21 维数值全缺失 | 0.526298 | 0.289372 | 0.513755 |
| 仅 transport | 0.420074 | 0.110943 | 0.396931 |

在 5 类 PCAP 子表上，项目还完成了论文方法风格对比和当前方法增强。增强版当前方法 current_pcap_fusion 的 Macro-F1 为 0.8846，与 Deep Packet 风格 CNN 的 0.8698 基本处于同一水平，说明显式融合包字节特征对小规模 PCAP 子表有效。

3.3 基本流程

本程序系统的实际处理流程如下表所示。整体流程分为离线训练流程和在线预测流程，两者共享特征定义、标签空间和模型元数据。

| 阶段 | 处理流程 |
| --- | --- |
| 1 数据输入 | 读取 data/ 下结构化 CSV、流特征文件以及 Tor/NonTor 等 PCAP/PCAPNG 抓包文件。 |
| 2 数据构建 | 通过字段映射、tshark 抓包解析、双向流聚合和标签归并，生成统一的训练/验证/测试数据。 |
| 3 特征工程 | 形成 21 个流级数值特征、transport one-hot 特征和由 sequence_text 派生的 18 个序列统计特征。 |
| 4 模型训练 | 在全量 9 类主表上训练 full_enhanced_fusion_xgboost，并单独训练缺失输入场景的 broad_fallback_xgboost。 |
| 5 模型落盘 | 保存 model.joblib、model.json、feature_metadata.json、metrics.json、分类报告和混淆矩阵。 |
| 6 后端加载 | FastAPI 服务启动后加载主模型、fallback 模型和数据元数据，建立预测路由。 |
| 7 输入判定 | 若 21 个数值特征完整，则调用主模型；若任一数值字段缺失或不可转换，则调用 fallback 模型。 |
| 8 预测输出 | 通过前端页面、HTTP API、CSV 批量接口、CLI 或实时抓包模块返回类别、置信度和输入状态说明。 |

实时抓包流程在上述在线预测流程前增加了一个流聚合环节：后端调用 tshark -l -i <interface> -T fields 读取包字段，按协议和通信端点归一化为双向流；当流空闲超过设定阈值且包数达到最小要求后，系统计算流级特征并调用模型进行分类。该设计避免逐包分类带来的噪声，更符合当前模型以 flow 为分类粒度的训练方式。

3.4 进度

项目实际进度总体满足课程周期要求。与原定计划相比，最大变化是中途从业务类型分类调整为加密方法识别，这导致数据构建、标签设计和模型脚本需要重写，早期阶段出现方向重构开销；但后续通过集中整理数据、复用前期特征工程经验和采用 XGBoost 加强融合路线，最终完成了模型、软件系统和文档交付。

| 阶段 | 原定计划 | 实际完成情况 | 进度评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与选题 | 明确加密流量分类任务和可用数据 | 从业务分类调整为加密方法识别，重新定义 9 类标签空间 | 略有调整，但方向更贴合课程要求。 |
| 数据准备 | 整理公开数据并形成训练表 | 完成多源 CSV、流特征和 Tor/NonTor 原始抓包的统一构建 | 达到，工作量高于原计划。 |
| 模型研发 | 完成可训练模型和指标输出 | 完成层级深度学习、全量加强融合、PCAP 子表对比和 fallback 模型 | 超出，形成多层对比结果。 |
| 软件封装 | 至少提供可运行脚本 | 完成 FastAPI 后端、前端页面、管理页、CLI、实时抓包和启动脚本 | 超出，形成完整演示系统。 |
| 测试与文档 | 完成报告和基本测试 | 完成中期报告、详细设计报告、项目研制报告、README 和便携部署说明 | 达到，文档体系较完整。 |

整体看，项目在研究方向重构阶段消耗了额外时间，但最终进度没有影响课程验收节点。主要原因是后续将任务分解为“数据统一、主模型、fallback、软件系统、文档”五条相对清晰的工作线，避免了继续在旧业务分类代码上进行低效修改。

3.5 费用

本项目为课程研制项目，没有发生硬件采购、商业软件购买、出差费和外包费用。费用主要以学生工时和本地计算资源使用时间估算。项目主要依赖已有个人计算机、公开数据集、Python 开源生态、XGBoost、scikit-learn、FastAPI、前端原生技术以及 Wireshark/tshark 工具。

| 费用类别 | 原定计划 | 实际支出或消耗 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力工时 | 约 2.5 人月 | 约 2.4 人月 | 中途方向调整增加数据重构工作，但后期模型路线收敛较快。 |
| CPU/GPU 训练与解析时间 | 约 20 小时 | 约 30 小时 | PCAP 解析、论文方法对比和多场景 fallback 评估带来额外开销。 |
| 存储空间 | 约 10 GB 以内 | 数据、模型和文档按本地目录保存 | 主要来自数据集、模型 JSON/Joblib 和实验输出。 |
| 商业软件费用 | 0 元 | 0 元 | 使用开源工具和课程已有环境。 |
| 设备和出差费用 | 0 元 | 0 元 | 未发生额外硬件采购和线下出差。 |

从费用角度看，项目没有超出现金预算。实际增加的主要是计算时间和人工整理时间，原因是任务从业务分类转向加密方法识别后，数据语义统一和弱类处理成为新的关键工作。

4 开发工作评价

4.1 对生产效率的评价

以当前核心源码和软件系统目录统计，项目共形成 37 个主要文件、约 287.7 KB、约 6,988 行源代码和说明文本。按约 2.4 人月估算，程序平均生产效率约为 2,912 行/人月。该统计包含训练脚本、后端 API、实时抓包、前端页面、部署脚本和必要说明文件，不包含原始数据集和模型二进制文件。

| 评价项 | 计划或参考值 | 实际结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序文件数量 | 约 20 个 | 37 个 | 超出，原因是增加前后端系统、实时抓包和对比实验模块。 |
| 核心源码规模 | 约 150 KB | 约 287.7 KB | 超出，功能范围从训练脚本扩展到可运行系统。 |
| 代码与说明行数 | 约 4,000 行 | 约 6,988 行 | 超出，主要来自数据构建、训练、后端和前端。 |
| 程序生产效率 | 约 1,600 行/人月 | 约 2,912 行/人月 | 较高，得益于明确模块边界和复用通用库。 |
| 文档生产效率 | 完成课程阶段文档 | 已完成中期、详细设计、研制报告和系统说明 | 达到，文档随实验结果同步更新。 |

生产效率较高的主要原因是项目后期放弃了在旧业务分类代码上继续堆叠修改，而是将新主线独立放入 src/encryption_method/ 和 software_system/，使数据、模型和系统代码边界清晰。这样虽然短期内重写了部分脚本，但减少了长期维护和调试成本。

4.2 对产品质量的评价

从模型质量看，当前主模型在 47,494 条测试样本上的 Accuracy 为 0.993978，Macro-F1 为 0.892797，Weighted-F1 为 0.994046，说明系统对主流类别已经具备较高识别能力。TLS_FAMILY、SSH、QUIC、VPN 等类别召回率接近或超过 0.99；TOR、I2P、FREENET、ZERONET 等弱类仍有进一步提升空间，但相较中期阶段已经明显改善。

从软件质量看，后端代码已经支持模型加载、输入校验、缺失字段路由、JSON/CSV 预测、实时抓包和管理接口；前端能够完成样本输入、结果展示和管理信息查看；部署脚本能够创建本地虚拟环境并自动发现 tshark。本次研制报告生成前，已对 src/encryption_method 和 software_system/backend 执行 Python 语法编译检查，结果通过，未发现语法级错误。

| 质量项 | 实际情况 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 主模型准确率 | 0.993978 | 对整体 9 类任务表现稳定。 |
| 主模型 Macro-F1 | 0.892797 | 弱类表现已纳入评价，优于单纯追求 accuracy。 |
| source_name 泄漏控制 | 主模型训练排除 source_name | 有助于减少来源泄漏导致的虚高结果。 |
| fallback 路由 | 可区分完整输入和缺失输入 | 提高软件系统可用性和错误解释能力。 |
| 语法检查 | compileall 通过 | 未发现 Python 语法级错误。 |
| 已知不足 | 弱类样本仍少，实时抓包依赖本机环境 | 不影响核心离线预测，但影响泛化和演示稳定性。 |

因此，产品质量总体达到课程项目验收要求。当前主要风险不在于系统无法运行，而在于弱类数据规模有限、跨源标签语义仍可能不完全一致，以及实时抓包能力依赖本机 Wireshark/Npcap 配置。上述问题已经在 README 和报告中说明，后续可继续通过数据补强和部署检查脚本降低风险。

4.3 对技术方法的评价

本项目采用“统一数据构建 + 多粒度特征融合 + XGBoost 主模型 + fallback 路由 + Web/API 封装”的技术路线。实践表明，该路线适合课程项目的时间、数据和展示约束。统一数据构建解决了多源数据字段和标签不一致的问题；流级统计特征保证了全量样本可用；传输层和序列统计特征补充了协议行为差异；XGBoost 在当前特征规模下训练速度快、结果稳定、便于保存和部署。

与早期层级深度学习模型相比，当前加强融合 XGBoost 的优势在于训练和推理更轻量、对表格特征更友好、指标更稳定，并且便于在 FastAPI 后端中加载。与论文方法风格模型相比，当前主模型适用于全量 9 类主表，而 Deep Packet、ET-BERT、TFE-GNN 等方法更依赖原始包字节或包图输入，适合放在 PCAP 子表中进行同口径对比。因此，项目最终把全量 9 类主表和 5 类 PCAP 子表分层评价，避免了不同输入粒度方法直接混在同一主表中的不公平比较。

软件工程方法方面，FastAPI 后端、原生前端和 PowerShell 启动脚本的组合较为轻量，适合 Windows 本地课程演示。实时抓包模块采用独立 LiveCaptureManager 管理状态，避免将抓包进程逻辑混入普通预测接口。fallback 路由把输入完整性检查放在预测层，能够向用户解释为什么当前记录使用主模型或兜底模型，这一点提高了系统透明度。

4.4 出错原因的分析

项目开发过程中出现的问题主要集中在任务方向变化、数据语义统一、弱类样本不足、模型评价口径和系统集成几个方面。

| 问题 | 主要原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 前期业务分类结果不能直接用于当前主任务 | 原始目标从业务类型分类调整为加密方法识别，标签语义不同 | 将旧代码归档，重新建立 9 类加密方法标签空间和新脚本目录。 |
| 多源数据合并后部分来源表现偏弱 | 不同数据集原始任务、字段定义和标签纯度不一致 | 保留 source_name 供分析，但主模型训练排除该字段，降低来源泄漏。 |
| TOR、FREENET 等弱类波动较大 | 样本量少、类别分布极不均衡，匿名通信机制之间边界接近 | 使用平滑类别权重、PCAP 子表对比和后续增强建议。 |
| 论文方法和主模型难以直接公平比较 | 论文方法依赖包字节、token 或图结构，全量主表并非都具备这些输入 | 采用全量 9 类主表和 5 类 PCAP 子表两层评价框架。 |
| 实时抓包演示环境不稳定 | Windows 下依赖 Wireshark、Npcap、权限和网卡选择 | 增加 tshark 自动发现、管理页状态展示和便携部署说明。 |
| 输入字段缺失导致模型不可用 | 用户提交样本可能缺少 21 个完整数值特征 | 增加 broad_fallback_xgboost 和自动路由输出说明。 |

总体看，这些错误和偏差并非单纯编码疏忽，而是由研究任务变化、数据现实约束和系统集成环境共同造成。项目后期通过明确任务边界、分层评价、加强元数据输出和增加 fallback 机制，已经把主要问题转化为可解释、可复查、可继续改进的工程事项。

5 经验与教训

本项目最重要的经验是：安全数据分析项目必须先把任务定义和标签语义说清楚，再讨论模型结构。前期业务分类实验虽然取得了一定结果，但当课程目标调整为加密方法识别后，旧标签体系无法继续支撑主结论。及时把旧代码归档、重新定义 9 类标签空间，是项目能够在后期收敛的关键。

第二个经验是：多源数据整合不能只追求“样本都合并进来”，还要持续检查来源差异、标签纯度和数据泄漏风险。项目中保留 source_name 作为分析字段，但主模型训练不使用它，这一做法在结果解释和泄漏控制之间取得了较好的平衡。

第三个经验是：课程项目中的软件交付不应停留在单个训练脚本。将模型封装为后端 API、前端页面、CLI 和实时抓包演示后，项目成果更容易被验收人员理解，也更容易复查。尤其是 fallback 路由和管理页状态展示，使系统在输入不完整或环境配置不充分时能够给出可解释反馈。

第四个教训是：弱类样本不足会长期影响安全分类任务的可信度。即使整体 Accuracy 很高，TOR、FREENET 等小类的召回率和精确率仍然必须单独分析。后续若继续改进，应优先补充弱类数据、增加按抓包文件或采集批次划分的泛化验证，而不是只继续堆叠更复杂模型。

对今后类似项目的建议是：第一，尽早建立统一标签字典和数据清单；第二，每个实验输出都保存 metrics、配置和混淆矩阵；第三，前后端展示应尽早接入最小可用版本，避免最后阶段才发现模型输入输出难以解释；第四，正式报告中的结论必须和数据粒度、输入条件、评价场景一一对应。

6 课程评价与建议

通过本项目，项目组对网络流量加密识别任务、公开数据集整合、机器学习建模、论文方法对比和软件系统封装都有了较完整的实践。课程项目的价值不只在于训练一个高分模型，还在于要求学生把需求、数据、模型、系统、测试和报告贯通起来，这对理解信息系统安全中的真实工程问题很有帮助。

对课程的建议主要有三点。第一，建议在项目早期进一步强调“业务分类、协议分类、加密方法识别、密码算法识别”之间的差异，避免学生在选题和标签设计阶段混用概念。第二，建议提供若干可公开使用的小规模 PCAP 样例和验收输入格式，使各组在软件演示时能够更稳定地展示实时或离线预测流程。第三，建议在报告模板之外增加一份优秀项目的指标记录样例，包括数据划分、混淆矩阵、弱类分析和复现命令，帮助学生把实验结果写得更规范。

总体而言，本项目已经完成从研究原型到可演示软件系统的研制过程，形成了较完整的代码、模型、报告和部署说明。后续如继续深化，可围绕弱类数据补强、跨源泛化验证、官方论文方法接入和更稳定的实时抓包部署展开。